# NABCD需求分析

## Need（需求）

\* 学校缺乏包含各方各面的兼职平台，兼职信息来源较匮乏，部分群发布的兼职信息还不一定靠谱，兼职信息传播性差，都是通过固定的群发布，兼职人获得的兼职类型较为单一，在大学生活有许多零碎的琐事需要完成，叫人帮忙也因过于琐碎求救无门，开发出次此平台能解决大多数学生的痛苦。

## Approach（方法）

\* 发布方发布信息到平台，兼职方通过平台领取兼职，分任务类型，查找任务更方便，交易信息记录，还给用户一个透明的世界，无任何威胁，自带官方指定平台属性。

## Benefit（好处）

\* 对于发布方，发布信息被更多人知道，更容易找到兼职方，减少了等待时间；对于兼职方，将更容易找到兼职信息，减少了找兼职的时间；且兼职为全校性，将整个学校的兼职联合起来，高度整合各方各面的小兼职，群兼职退出历史舞台。

## Competitors（竞争）

\* 本校没有任何高度整合各方各面的小兼职的平台，还有那些只专其一的兼职平台，太过于专一以至于传播不广，一家独大。

## Delivery（推广）

\* 利用贴吧提高曝光率，并与知名公众号合作让他们发表关于本平台的信息，也可通过朋友圈传播，由于本平台是兼职平台，故通过兼职群可以获得大量发布方和兼职方，我们计划使用兼职方首单补贴来吸引兼职方人数的增加，我们也经讨论通过商家前台放置平台信息来提高曝光率。

# BackLog

| **编号** | **名称** | **重要性** | **初始估算** | **演示** | **开发难度** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界面设计 | 极重要 | 2周 | 用户可视页面 | 中等 |
| 2 | 登录注册 | 极重要 | 1周 | 添加用户 | 简单 |
| 3 | 注销修改 | 较为重要 | 1周 | 用户解除登录态 | 简单 |
| 4 | 发布委托功能 | 极重要 | 1周 | 发布方发布兼职消息 | 中等 |
| 5 | 接收委托功能 | 极重要 | 1周 | 接收方接受兼职消息 | 中等 |
| 6 | 结算功能 | 较为重要 | 1周 | 订单完成货币结算 | 难 |
| 7 | 测试 | 极重要 | 1周 | 对各种bug进行调试 | 简单 |

# sprint第一次计划

| **编号** | **名称** | **开发人员** | **工作量比例** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库创建 | 郭木凯 | 15% |
| 2 | 后台搭建 | 李家俊 | 20% |
| 3 | 登录注册业务功能开发 | 曾鹏菲 | 20% |
| 4 | 注销修改业务功能开发 | 刘煜 | 20% |
| 5 | 登录注册修改界面开发 | 胡家琳，刘庆松 | 25% |