# 项目第一期计划：2018.11.15-11.30

设计数据库

搭建后台

登录注册页面原型设计与开发

登录注册业务功能开发

代码测试

# 项目第二期计划：2018.12.1-12.10

首页原型设计与开发

详情页原型设计与开发

兼职列表页设计与开发

用户发布兼职功能

获取兼职信息功能

兼职详情页功能

兼职列表页功能

代码集成测试

# 项目第三期计划：2018.12.11-12.18

兼职分类功能

兼职搜索功能

用户接收兼职功能

发布方查看兼职信息状态

代码集成测试

# 项目第四期计划：2018.12.19-12.24

兼职完成功能

订单结算功能

代码集成测试，项目部署发布